**2017.10.30 -2017.11.03周报**

**本周工作总结：**

1. 异步加载loading页面。摄像头bug解决，摄像头loading控制。（10.30-10.30）

2. xp系统中c++环境配置，mysql 32位安装,假数据编入，厂房设备图片拍摄。南阳项目系统管理模块bug解决（用户名中文显示乱码，权限显示设置bug）。(10.30-10.31)

3. 与杨工沟通，确认甲方项目总负责人为张主任，保存杨工与张主任联系方式。(11.01-11.01)

4. 与张主任沟通，软件效果演示，确定第一次修改方案。（未确定生产信息具体显示部位)。

(11.02-11.02)

5. 第一次修改方案与项目组人员确认，项目组人员工作安排。(11.02-11.02)

6. 与第三方数据人员沟通，制定生产数据需求表。(11.02开始，进度30%，还在联系中)

7. 完成主机设备模块中历史记录功能修改，添加新的分钟曲线。（11.03-11.03）

**下周工作计划及学习安排：**

1. 场景设备详细图拍摄（11.06-11.06）
2. 与第三方数据人员再次沟通，确定生产信息数据。（11.06-11.07）
3. 生产数据连入软件（11.07-11.08）
4. Rslinx环境配置，软件远程mysql连接（11.06-11.06）
5. 主机设备数据连接(11.08-11.10)
6. 摄像头功能在软件中实地测试确认（11.07-11.08）